Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Отчёт по дисциплине:
«Разработка и анализ требований программного обеспечения»

Студент: Хаткевич К. В.

ФИТ 2 курс 9 группа

Преподаватель: Лыкова Ю. Д.

Выявленные риски:

- Болезнь ключевого сотрудника.

- Постоянное добавление новых функций в процессе (изменение требований).

- Критические ошибки (баги) при интеграции с внешними сервисами.

- Задержка публикации приложения со стороны маркетов.

Задание 2. Оценка рисков

Проведем оценку выявленных рисков по 5-балльной шкале (1 — низко, 5 — высоко).

| Риск | Вероятность (1-5) | Последствия (1-5) | Важность (В * П) |
| --- | --- | --- | --- |
| Изменение требований (Scope Creep) | 5 | 4 | 20 |
| Болезнь/увольнение разработчика | 3 | 5 | 15 |
| Критические баги в API | 3 | 3 | 9 |
| Задержка модерации в сторах | 2 | 4 | 8 |

Выбранные 2 наиболее важных риска:

- Изменение требований (Scope Creep) — самый высокий риск, так как заказчики часто хотят «добавить еще одну кнопочку» в конце работы.

- Болезнь или уход ключевого разработчика — имеет критическое влияние на проект, так как на поиск замены уйдет много времени.

Задание 3. Разработка стратегии работы с рисками

1. Анализ стратегий для выбранных рисков:

- Риск 1: Изменение требований (Scope Creep)

Снижение риска: Внедрение строгого регламента по внесению изменений.

Уклонение: Фиксация ТЗ в контракте без возможности правок до конца релиза.

Принятие: Выделение дополнительного бюджета и времени (резерва) заранее.

- Риск 2: Болезнь или уход ключевого разработчика

Снижение риска: Проведение Code Review и ведение документации, чтобы знания не были только у одного человека.

Передача ответственности: Аутсорсинг части задач или страхование ответственности.

2. Выбор оптимальной стратегии:

- Для риска «Изменение требований» — Снижение риска.

Решение: Использовать методологию Agile с четкими спринтами. Новые требования не принимаются в текущий спринт, а записываются в бэклог для следующей версии.

- Для риска «Болезнь/уход разработчика» — Снижение риска (через дублирование знаний).

Решение: Организовать «перекрестное обучение» (Cross-training). Каждый участок кода должны знать минимум два человека. Вести актуальную техническую документацию.